PLANEJAMENTO DAS ENTREGAS

Comando de Voz e Chatbot Multimodal

Projeto: DelBicos

Versão: 1.0

Status: Planejamento acadêmico

Elaborado por: Equipe DelBicos

Divisão proposta: a primeira entrega demonstra voz, PLN e busca semântica. A segunda entrega aplica esse núcleo em um chatbot com regras completas de agendamento.

# 1. Primeira entrega - Comando de voz e busca semântica

Prazo informado: 21 de setembro.

Objetivo: Entregar um protótipo funcional que receba voz em web e mobile, converta-a em texto, execute o pipeline de PLN clássico e retorne serviços relevantes por busca semântica.

Resultado demonstrável: Voz -> reconhecimento de fala -> texto -> normalização/tokenização/stemming -> classificação de intenção -> extração de entidades -> busca semântica -> resultados relevantes.

## 1.1 Requisitos funcionais

| ID | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF-V01 | Iniciar e parar gravação de voz em web e mobile. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V02 | Solicitar permissão de microfone antes da gravação. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V03 | Converter áudio em texto em português. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V04 | Exibir a transcrição ao usuário. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V05 | Normalizar, tokenizar e aplicar stemming ao texto transcrito. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V06 | Classificar agendar, cancelar, alterar e consultar. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V07 | Extrair serviço, data, horário e ID quando informados. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V08 | Realizar busca semântica no catálogo de serviços. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V09 | Exibir serviços relevantes e dados do profissional. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V10 | Permitir texto quando a voz não puder ser usada. | Obrigatória (Alta) |
| RF-V11 | Informar falhas de permissão, áudio, transcrição ou busca. | Importante (Média) |

## 1.2 Requisitos não funcionais

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-V01 | Compatibilidade com navegador moderno, Android e iOS. |
| RNF-V02 | Não utilizar IA generativa ou LLM. |
| RNF-V03 | Reconhecimento de fala limitado a áudio -> texto. |
| RNF-V04 | Pipeline de PLN explicável e documentado. |
| RNF-V05 | Chaves de API mantidas exclusivamente no backend. |
| RNF-V06 | Áudio e transcrição não registrados em logs. |
| RNF-V07 | Limitar formato e tamanho do áudio. |
| RNF-V08 | Exibir feedback de gravação e processamento. |
| RNF-V09 | Manter alternativa por texto em falhas de voz. |
| RNF-V10 | Documentar pipeline, tecnologias e evidências de teste. |

## 1.3 User stories

| ID | User story |
| --- | --- |
| US-V01 | Como cliente, quero falar uma necessidade para buscar um serviço sem digitar. |
| US-V02 | Como cliente, quero ver minha fala transcrita para confirmar o entendimento. |
| US-V03 | Como cliente, quero receber serviços relevantes mesmo usando palavras diferentes do catálogo. |
| US-V04 | Como cliente, quero digitar se o microfone estiver indisponível. |
| US-V05 | Como avaliador, quero visualizar o pipeline de PLN para verificar que não há IA generativa. |

## 1.4 Critérios de aceite

CA-V01  Ao falar “preciso de alguém para montar um armário”, o sistema exibe a transcrição e serviços de montagem relevantes.

CA-V02  Com a permissão negada, o usuário recebe mensagem clara e consegue usar texto.

CA-V03  O fluxo é demonstrável em navegador e em emulador Android.

CA-V04  A documentação mostra voz, texto, etapas de PLN, intenção, entidades e busca semântica.

CA-V05  Nenhuma chave de transcrição é exposta no frontend e não há IA generativa.

Fora do escopo: concluir agendamento, cancelar ou alterar no banco, pagamento e fluxo conversacional completo.

# 2. Segunda entrega - Chatbot e gestão de agendamentos

Prazo informado: 21 de novembro. Confirmar a data oficial, pois o calendário compartilhado também apresenta 12 de novembro.

Objetivo: Evoluir o protótipo de voz para um chatbot completo que use texto ou voz para orientar agendamento, consulta, cancelamento e alteração de horário.

Integração: o comando de voz da primeira entrega será reutilizado como outra forma de entrada; não haverá duplicação de regras de negócio.

## 2.1 Requisitos funcionais

| ID | Requisito | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| RF-C01 | Abrir o chatbot para usuário autenticado. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C02 | Manter sessão e contexto de conversa. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C03 | Conversar por texto. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C04 | Aceitar os comandos de voz da primeira entrega. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C05 | Iniciar fluxo de agendamento por texto ou voz. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C06 | Solicitar serviço, data, horário e profissional faltantes. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C07 | Exibir serviços, profissionais e horários disponíveis. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C08 | Validar disponibilidade antes de confirmar agendamento. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C09 | Consultar agendamentos do usuário. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C10 | Solicitar cancelamento de agendamento. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C11 | Solicitar confirmação antes de cancelar. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C12 | Solicitar alteração de data ou horário. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C13 | Solicitar confirmação antes de alterar. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C14 | Exibir erros, orientações e alternativa por texto. | Obrigatória (Alta) |
| RF-C15 | Reenviar voz com segurança, sem duplicar ações. | Importante (Média) |

## 2.2 Requisitos não funcionais

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-C01 | Backend como fonte de verdade para agenda, disponibilidade e permissões. |
| RNF-C02 | Usuário consulta ou modifica somente os próprios agendamentos. |
| RNF-C03 | Cancelamentos e alterações exigem confirmação explícita. |
| RNF-C04 | Reenvios não podem gerar ações duplicadas. |
| RNF-C05 | Rotas autenticadas, validadas e protegidas por rate limit. |
| RNF-C06 | Interface acessível com feedback de carregamento, erro e gravação. |
| RNF-C07 | Comportamento equivalente para texto e voz. |
| RNF-C08 | Lint, tipagem, testes e documentação atualizados. |
| RNF-C09 | Falha de voz ou busca não impede uso básico por texto. |
| RNF-C10 | Logs técnicos sem áudio, transcrição ou chaves. |

## 2.3 User stories

| ID | User story |
| --- | --- |
| US-C01 | Como cliente, quero iniciar conversa para encontrar e contratar um serviço. |
| US-C02 | Como cliente, quero informar serviço, data e horário por texto ou voz. |
| US-C03 | Como cliente, quero ver profissionais e horários compatíveis antes de confirmar. |
| US-C04 | Como cliente, quero consultar meus agendamentos no chatbot. |
| US-C05 | Como cliente, quero cancelar após confirmar a ação. |
| US-C06 | Como cliente, quero remarcar para um horário disponível. |
| US-C07 | Como cliente, quero manter contexto enquanto navego no aplicativo. |
| US-C08 | Como cliente, quero receber mensagem clara e continuar digitando se a voz falhar. |
| US-C09 | Como administradora, quero testes e documentação que comprovem qualidade e rastreabilidade. |

## 2.4 Critérios de aceite

CA-C01  “Quero agendar uma limpeza amanhã às 14h” inicia a coleta de dados e valida disponibilidade.

CA-C02  “Quais são meus agendamentos?” mostra somente os agendamentos do usuário autenticado.

CA-C03  “Cancelar agendamento 15” pede confirmação antes de alterar o banco.

CA-C04  “Trocar meu horário” solicita o novo horário e valida disponibilidade antes da confirmação.

CA-C05  O mesmo fluxo opera quando a frase vem de voz ou de texto.

CA-C06  Reenvio após falha de rede não duplica uma ação.

CA-C07  Fluxo demonstrável em web e Android, com roteiro de testes e documentação.